|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Según la carta Gantt que se hizo en equipo, se puede concluir que hasta el punto en el que estamos ahora, mas de la mitad de lo esperado en la realización del proyecto ha sido completado, si bien hay cosas que faltan que ocurran como la utilización de la información de DUOC ya que aún estamos en espera de la información de los coordinadores para integrarla dentro de cada una de sus páginas correspondientes para así estar al día con todo lo previsto en la carta Gantt |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **La manera en que he podido enfrentar contratiempos ha sido simplemente trabajar lo que no he podido completar lo que tenia que hacer durante mi turno dentro del duoc, en mi casa, ahora, como puedo prevenir posibles dificultades, es posible utilizar un rollback en caso de que en la modificación del código del proyecto salga mal o se corrompa, también el uso de Branch cuando queremos experimentar con distintas formas de realizar la interfaz,** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Personalmente encuentro que mi trabajo ha sido satisfactorio, tal vez no he hecho tanto en el apartado de back-end, pero la forma en la que configure y adapte el front end ha sido mi mayor logro durante el desarrollo de este proyecto, ahora para mejorar mi trabajo actual seria el poder incorporarme al trabajado del backend.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **El poco tiempo que tenemos para hacerles consultas al punto estudiantil por el avance es una problemática que poco a poco ha estado desapareciendo, y por temas de preguntas, no tengo ninguna.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Puede ser que la actividades puedan ser redistribuidas, sin embargo, personalmente no soy el mas apto para manipular una base de datos, ya que no tengo experiencia en ese espacio y como este es un trabajo real y la calidad de una cosa implementada se podrá ver en realidad, pienso que estar trabajando como programador front-end donde es mas mi área de especialidad esta bien.  Sin embargo luego de que todo lo del front-end este realizado, cambiare de oficio a acompañar a mi compañero a trabajar en el entrenamiento de la IA en el back-end |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Buen abogado buen abogado, Destaco que la comprensión y resolución a problemas por parte de mi compañero es muy útil, al igual que su pensamiento critico ayuda a ordenar ideas de como seguimos avanzando, un aspecto que podríamos mejorar como equipo es mas en la comunicación, si bien ya estamos acostumbrados a reunirnos diariamente a trabajar, cuando se trata en juntas personales, es donde ambos podrías tomar presencia. |