# Pestaña 1

Sprint BackLog

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 28/11/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

Sprint 6

Fechas: 14 de noviembre - 28 de noviembre 2025

📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Dashboard con métricas básicas | Diego | Completado✅ | 10 |
| S6-02 | Gráficos de uso (consultas por hora/día) | Diego | Completado✅ | 8 |
| S6-03 | Sistema de rating (1-5 estrellas) | Jorge | Completado✅ | 6 |
| S6-04 | Botón "Reportar error" funcional | Jorge | Completado✅ | 4 |
| S6-05 | Generación de reportes PDF | Diego | Completado✅ | 8 |
| S6-06 | Filtros por fecha y categoría | Jorge | Completado✅ | 6 |
| S6-07 | Documentación final académica | Ambos | Completado✅ | 10 |
| S6-08 | Planificación detallada Sprint 7 | Ambos | Completado✅ | 2 |

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Dashboard muestra métricas en tiempo real

- Sistema de feedback registra ratings correctamente

- Reportes PDF se generan con formato profesional

- Documentación académica completa entregada

MÉTRICAS SPRINT 6

- Velocidad del equipo: 39 puntos

- Tasa de finalización: 100%

- Bugs reportados: 4 (todos resueltos)

- Satisfacción personal Duoc: 4.2/5.0

BURNDOWN CHART - Sprint 6

Datos de Partida:

- Total de Horas Estimadas: 54 horas (Suma de S6-01 a S6-08).

- Duración: 10 días hábiles.

- Contexto: Sprint de analítica, reporting y documentación final.

Tabla de Datos:

Análisis:

Sprint de alta carga con dos impedimentos significativos: uno técnico (PDFs) y otro de requisitos (formato APA). El equipo manejó ambos con eficiencia, aunque generaron un desvío constante. La capacidad de adaptación a requisitos cambiantes al final del sprint fue crucial. Se entregó un sistema analítico completo y documentación profesional.

IMPEDIMENT LOG - Sprint 6