# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva 6

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 28/11/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

### SPRINT REVIEW - Sprint 6

Fecha: 28 de noviembre de 2025
Asistentes: Jorge, Diego, Stakeholder Duoc UC

Demostración:

- Dashboard en tiempo real con métricas de uso, rating y gráficos actualizables.

- Sistema de feedback completo (rating 1-5 y reporte de errores).

- Generación de reportes PDF con branding de Duoc UC.

- Documentación académica final en formato APA 7ma edición.

Feedback Recibido:

- "El dashboard es exactamente lo que necesitábamos para medir impacto."

- "La documentación cumple con todos los estándares académicos."

- Solicitud menor: "¿Podría el PDF incluir una página de resumen ejecutivo?"

Decisiones y Acuerdos:

- Mejora aceptada (baja prioridad): Agregar página de resumen ejecutivo en PDFs si el tiempo lo permite en S7.

- Validación total: Módulo de analítica y documentación aprobados para implementación.

- Siguientes pasos: Se autoriza el inicio del Sprint 7 (Optimización Final).

Métrica de Satisfacción: 4.2 / 5.0

RETROSPECTIVA - Sprint 6

Bien:

- Sistema analítico robusto entregado.

- Documentación profesional en APA.

- Adaptación rápida a requisitos cambiantes.

Mejorar:

- No consultar requisitos de formato con antelación.

- Subestimar complejidad de gráficos en tiempo real.

Compromiso S7:

- Revisar todos los requisitos de formato en día 1.

- Reservar el último día para pruebas integrales.