# Pestaña 1

Sprint BackLog 1

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 17/09/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

# Sprint 1: Configuración inicial

Fechas: 5 de septiembre - 19 de septiembre 2025

📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Creación repositorio Git con estructura inicial | Ambos | Completado✅ | 2 |
| S1-02 | Configuración entornos desarrollo (Python/Node) | Diego | Completado✅ | 5 |
| S1-03 | Documentación arquitectura completa | Ambos | Completado✅ | 10 |
| S1-04 | Definición stack tecnológico definitivo | Ambos | Completado✅ | 4 |
| S1-05 | Creación wireframes en Figma | Ambos | Completado✅ | 8 |
| S1-06 | Definición paleta colores institucional | Jorge | Completado✅ | 2 |
| S1-07 | Reunión con stakeholders Duoc UC | Ambos | Completado✅ | 2 |
| S1-08 | Planificación detallada Sprint 2 | Ambos | Completado✅ | 2 |

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Repositorio Git creado con estructura organizada

- Documento de arquitectura 4+1 completo y aprobado

- Wireframes aprobados por stakeholders

- Plan de proyecto detallado presentado y validado

### MÉTRICAS SPRINT 1

- Velocidad del equipo: 21 puntos

- Tasa de finalización: 100%

- Bugs reportados: 0

- Satisfacción stakeholders: 4.5/5.0

BURNDOWN CHART - Sprint 1

Datos de Partida:

Total de Horas Estimadas (Planificación): 35 horas (Suma de las horas de S1-01 a S1-08).

Duración del Sprint: 10 días hábiles (del 5 al 19 de septiembre, excluyendo fines de semana).

Suposición de ritmo de trabajo: El equipo empezó fuerte con tareas individuales (repositorio, entornos) y dedicó bloques grandes de tiempo a tareas colaborativas (documentación, wireframes) a mitad del sprint.

Tabla de Datos para el Gráfico:

Análisis: El equipo tuvo una pequeña dificultad inicial con la documentación de arquitectura (más compleja de lo esperado), pero una vez terminada, aceleró el ritmo y terminó antes del tiempo previsto, demostrando una excelente capacidad de ajuste.

IMPEDIMENT LOG - Sprint 1

Aunque fue un sprint de configuración, surgen impedimentos típicos.