Sprint Planning

Sprint 1 Configuración inicial

Fechas: 5 de septiembre - 19 de septiembre 2025

Información básica

Sprint goal: Establecer los cimientos del proyecto con documentación completa, arquitectura definida y aprobación de stakeholders

### HISTORIAS DE USUARIOS RELACIONADAS:

En este Sprint no se puede relacionar ningún tipo de historia de usuario ya que se trata de la configuración inicial

### TAREAS TÉCNICAS:

- Creación repositorio Git con estructura inicial

- Configuración entornos de desarrollo (Python y Node)

- Documentación de arquitectura (vistas 4+1)

- Definición del stack tecnológico definitivo

- Creación de wireframes en Figma

- Definición de paleta de colores institucional

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Repositorio Git creado con estructura organizada

- Documento de arquitectura 4+1 completo y aprobado

- Wireframes aprobados por stakeholders

- Plan de proyecto detallado presentado y aceptado