# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva 1

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 17/09/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

SPRINT REVIEW - Sprint 1

Fecha de la Revisión: 17 de septiembre de 2025

Asistentes: Jorge Arias, Diego Pinto, Stakeholder Duoc UC

Demostración:

Se mostró el repositorio Git con la estructura de carpetas organizadas (docs/, src/backend/, src/frontend/, docker/).

Se presentó el Documento de Arquitectura 4+1 completo, explicando las vistas lógica, de proceso, de desarrollo, física y de escenarios.

Se recorrieron los wireframes interactivos en Figma, mostrando el flujo completo del asistente virtual desde el lobby hasta una consulta con voz.

Se presentó la paleta de colores institucional y el stack tecnológico definitivo (FastAPI, React, Ollama, etc.).

Se mostró el Plan detallado del Sprint 2.

Feedback Recibido (Stakeholder Duoc UC):

"La documentación de arquitectura es muy profesional y da mucha confianza sobre la solidez del proyecto."

"Los wireframes están alineados con la identidad Duoc UC. Nos gusta el enfoque accesible desde el inicio."

Solicitud de cambio: "En la pantalla de lobby, agregar un botón más prominente para 'Hablar con un coordinador humano' como plan B."

Pregunta: "¿El stack tecnológico garantiza que los datos de los estudiantes se queden en nuestros servidores?"

Decisiones y Acuerdos:

Aclarado. Se explicó que el uso de Ollama (modelo local) y la base de datos vectorial en el backend garantiza que todos los datos y consultas se manejen dentro de la infraestructura Duoc, cumpliendo con políticas de seguridad.

Siguientes pasos. Se da luz verde para comenzar el Sprint 2: Setup Técnico, con el objetivo de tener la primera integración funcional para la siguiente revisión.

Métrica de Satisfacción: 4.5 / 5.0

Retrospectiva Sprint 1

Fecha: 17 de septiembre 2025

Equipo: Jorge y Diego

Lo que salió bien:

Buena división de tareas según habilidades.

Figma colaborativo funcionó perfecto para wireframes.

Documentar la arquitectura primero evitó problemas después.

Qué mejorar:

Subestimamos el tiempo de documentación (tomó 10 hrs, no 8).

Las reuniones sin agenda fueron poco eficientes.

Mostrar wireframes muy iniciales a stakeholders.

Compromisos para Sprint 2:

Agregar 20% de contingencia a tareas complejas.

Siempre usar agenda en reuniones técnicas.

Hacer revisión interna antes de mostrar diseños.

Sensación del equipo: ✅ Optimista y alineado.