# Pestaña 1

Sprint BackLog 3

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 17/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

# Sprint 3

Fechas: 3 de octubre - 17 de octubre 2025

### 📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Implementación página Lobby principal | Jorge | Completado✅ | 10 |
| S3-02 | Sistema de chat con historial | Jorge | Completado✅ | 8 |
| S3-03 | Integración Web Speech API (STT) | Jorge | Completado✅ | 8 |
| S3-04 | Síntesis de voz (TTS) básica | Ambos | Completado✅ | 6 |
| S3-05 | Ingesta de documentos PDF/DOC Duoc | Diego | Completado✅ | 8 |
| S3-06 | Creación base vectorial inicial | Diego | Completado✅ | 6 |
| S3-07 | Testing de integración completa | Ambos | Completado✅ | 6 |
| S3-08 | Planificación detallada Sprint 4 | Ambos | Completado✅ | 2 |

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Página lobby con navegación completamente funcional

- Sistema de chat envía y recibe mensajes correctamente

- Reconocimiento de voz funciona con 80% de precisión

- Base de conocimientos cargada con 50+ documentos institucionales

### MÉTRICAS SPRINT 3

- Velocidad del equipo: 39 puntos

- Tasa de finalización: 100%

- Bugs reportados: 5 (4 resueltos, 1 baja prioridad)

- Satisfacción stakeholders: 4.3/5.0

### BURNDOWN CHART - Sprint 3

Datos de Partida:

- Total de Horas Estimadas: 48 horas (Suma de S3-01 a S3-08).

- Duración: 10 días hábiles (3 oct - 17 oct).

- Contexto: Sprint de alta complejidad con integraciones críticas (voz, chat, documentos).

Tabla de Datos:

Análisis:

Sprint muy retador. Dos impedimentos técnicos significativos (baja precisión de voz y complejidad de ingesta de documentos) generaron un desvío considerable a mitad del sprint. Sin embargo, el equipo mostró gran capacidad de resolución de problemas, aplicó mitigaciones efectivas y logró una recuperación impresionante en la segunda semana, entregando todo el scope a tiempo.

### IMPEDIMENT LOG - Sprint 3