Sprint Planning

# Sprint 3: Funcionalidad Core

Fechas: 3 de octubre - 17 de octubre 2025

Información básica

Sprint goal: Implementar sistema de chat completo con voz, historial e ingesta de documentos institucionales

### HISTORIAS DE USUARIOS RELACIONADAS:

H01: Respuesta en menos de 5 segundos

H03: Respuestas claras y precisas

H04: Voz con pausas naturales

H11: Interacción por voz para accesibilidad

### TAREAS TÉCNICAS:

- Implementación de página la página del lobby

- Sistema de chat con historial de consultas

- Integración Web Speech API

- Síntesis de voz básica

- Ingesta de documentos .PDF/.DOC para la base de conocimiento

- Creación de base vectorial inicial (embeddings)

- Testing de integración completa

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Página lobby con navegación completamente funcional

- Sistema de chat envía y recibe mensajes correctamente

- Reconocimiento de voz funciona con 80% de precisión

- Base de conocimientos cargada con 50+ documentos institucionales