# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 17/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

### 3. SPRINT REVIEW - Sprint 3

Fecha: 17 de octubre de 2025
Asistentes: Jorge, Diego, Stakeholder Duoc UC (Coordinador Académico), Profesor.

Demostración:

- Lobby funcional: Navegación completa a chat, ajustes y futuras secciones.

- Chat con IA de Duoc: Se preguntó "¿Cuál es el reglamento de asistencia?" y el asistente respondió citando un fragmento de un PDF institucional ingerido.

- Voz completa: Se dictó una pregunta por micrófono ("Horarios de biblioteca"), el sistema la transcribió, buscó en la base de conocimiento y respondió con síntesis de voz.

Feedback Recibido (Stakeholder Duoc UC):

- "Impresionante. El salto desde el Sprint 2 es enorme. Ya se siente como un producto real."

- "La capacidad de responder basándose en nuestros documentos es exactamente lo que necesitamos."

- Crítica constructiva: "La voz de la IA suena muy robótica. La síntesis (TTS) debe mejorar para ser más natural."

Decisiones y Acuerdos:

- Prioridad para S4: Mejorar la naturalidad de la TTS será una tarea de investigación en el Sprint 4, aunque no compromete el core.

- Validación: El stakeholder confirma que la precisión del 80% en STT es suficiente para la versión inicial.

- Siguientes pasos: Se aprueba el Sprint 4 enfocado en Accesibilidad y Multilenguaje, consolidando las funcionalidades core.

Métrica de Satisfacción: 4.3 / 5.0

### RETROSPECTIVA - Sprint 3

### Bien:

- Superamos impedimentos técnicos complejos (voz, documentos).

- La base de conocimiento con 50+ docs es un logro mayor.

- Trabajo en equipo excelente bajo presión.

Mejorar:

- No probamos la Web Speech API en múltiples navegadores pronto.

- La estimación para la ingesta de PDFs fue muy optimista.

Compromiso S4:

- Agregar +30% de tiempo a tareas de procesamiento de datos no estructurados.