# Pestaña 1

Sprint BackLog

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 14/11/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

# Sprint 5

Fechas: 31 de octubre - 14 de noviembre 2025

### 📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Página "Coordinadores" con información | Jorge | Completado✅ | 6 |
| S5-02 | Subpáginas por área administrativa | Jorge | Completado✅ | 6 |
| S5-03 | Componente de FAQs por categoría | Jorge | Completado✅ | 6 |
| S5-04 | Carga masiva de preguntas frecuentes | Diego | Completado✅ | 4 |
| S5-05 | Entrenamiento IA con nuevo contenido | Diego | Completado✅ | 10 |
| S5-06 | Validación con personal Duoc UC | Amobs | Completado✅ | 4 |
| S5-07 | Optimización de rendimiento general | Ambos | Completado✅ | 6 |
| S5-08 | Planificación detallada Sprint 6 | Ambos | Completado✅ | 2 |

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Página coordinadores muestra información real y actualizada

- 100+ FAQs categorizadas disponibles en el sistema

- Validación positiva del personal administrativo Duoc

- Tiempo de respuesta promedio inferior a 5 segundos

### MÉTRICAS SPRINT 5

- Velocidad del equipo: 26 puntos

- Tasa de finalización: 100%

- Bugs reportados: 2 (ambos resueltos)

- Satisfacción personal Duoc: 4.4/5.0

### BURNDOWN CHART - Sprint 5

Datos de Partida:

- Total de Horas Estimadas: 44 horas (Suma de S5-01 a S5-08).

- Duración: 10 días hábiles (31 oct - 14 nov).

- Contexto: Sprint de contenido y validación con usuarios reales (personal Duoc).

Tabla de Datos:

Análisis:

Sprint con cambio de alcance a mitad del camino debido al feedback del cliente (personal Duoc), lo que generó un desvío moderado. El equipo manejó bien el cambio, se ajustó prioridades y logró incorporar los nuevos requisitos sin extender el sprint. La validación exitosa al final demuestra una excelente adaptación a las necesidades reales del usuario.

### IMPEDIMENT LOG - Sprint 5