Sprint Planning

# Sprint 5: Contenido Institucional

Fechas: 31 de octubre - 14 de noviembre 2025

Información básica

Sprint goal: Implementar páginas de coordinadores, FAQs categorizadas y validar con personal Duoc UC

### HISTORIAS DE USUARIOS RELACIONADAS:

H06: Respuestas automáticas para coordinadores

H09: Respuestas sobre trámites académicos

H10: Respuestas relevantes

### TAREAS TÉCNICAS:

- Desarrollo de página coordinadores con información

- Subpáginas por área administrativa

- Componente de FAQs por categoría

- Carga masiva de preguntas frecuentes

- Entrenamiento de IA con nuevo contenido

- Optimización de rendimiento general

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Página coordinadores muestra información real y actualizada

- 100+ FAQs categorizadas disponibles en el sistema

- Validación positiva del personal administrativo Duoc

- Tiempo de respuesta promedio inferior a 5 segundos