# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva 5

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 14/11/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

SPRINT REVIEW - Sprint 5

Fecha: 14 de noviembre de 2025
Asistentes: Jorge, Diego, Personal Administrativo Duoc UC

Demostración (Enfocada en el usuario administrativo):

- Página de Coordinadores: Se navegó a la sección, mostrando fotos, cargos, horarios de atención y datos de contacto actualizados y reales.

- FAQs Categorizadas: Se mostró el nuevo sistema de FAQs con jerarquía por área y subárea (ej: "Académico → Becas → Postulación"). Se realizaron búsquedas específicas.

- Validación de Contenido: Los coordinadores presentes hicieron preguntas de su área y el asistente respondió con precisión, usando la nueva base de conocimiento entrenada.

- Rendimiento: Se demostró que el tiempo de respuesta promedio se mantiene bajo 5 segundos incluso con la nueva data.

Feedback Recibido (Personal Administrativo Duoc):

- Coordinador de Becas: "Las FAQs están muy bien organizadas. Esto reducirá muchas consultas repetitivas."

- Coordinador Académico: "La información de contacto está correcta. Me gusta que se pueda acceder a datos de otras áreas fácilmente."

- Solicitud de mejora: "¿Podría el asistente generar un reporte mensual de las preguntas más frecuentes por área?"

- Confirmación: "El tiempo de respuesta es aceptable para uso en recepción."

Decisiones y Acuerdos:

- Nueva Historia de Usuario Aceptada: La solicitud de reporte de preguntas frecuentes por área se convertirá en una nueva historia (H15) y será priorizada para el Sprint 6 o 7.

- Validación de Contenido: El personal administrativo valida y aprueba el contenido institucional cargado.

- Siguientes pasos: Se aprueba el Sprint 6 (Análisis y Documentación), que incluirá el dashboard de métricas y sistema de feedback solicitado.

Métrica de Satisfacción: 4.4 / 5.0

RETROSPECTIVA - Sprint 5

Bien:

- Manejamos con éxito un cambio de alcance solicitado por el cliente.

- La validación directa con usuarios finales fue un éxito rotundo.

- Optimizamos el rendimiento bajo presión.

Mejorar:

- Dependemos de datos proporcionados por Duoc que pueden estar desactualizados.

- No teníamos un proceso formal para incorporar feedback de validación en tiempo real.

Compromiso S6:

- Crear un checklist de "Pre-validación" con Duoc para futuras cargas de contenido.

- Incluir una tarea buffer en la planificación para incorporar cambios menores post-validación.