# Pestaña 1

Sprint BackLog 4

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 30/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

# Sprint 4

Fechas: 17 de octubre - 31 de octubre 2025

### 📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Implementación ChromaDB para RAG | Diego | Completado✅ | 8 |
| S4-02 | Sistema de embeddings y búsqueda semántica | Diego | Completado✅ | 6 |
| S4-03 | Selector de idioma en interfaz | Jorge | Completado✅ | 2 |
| S4-04 | Traducción completa de interfaz (ES/EN/FR) | Jorge | Completado✅ | 8 |
| S4-05 | Botón de accesibilidad con ajustes | Jorge | Completado✅ | 4 |
| S4-06 | Modo alto contraste y tamaño texto | Jorge | Completado✅ | 2 |
| S4-07 | Pruebas de usabilidad con 5 usuarios | Ambos | Completado✅ | 2 |
| S4-08 | Planificación detallada Sprint 5 | Ambos | Completado✅ | 2 |

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Sistema RAG responde con fuentes verificables

- Cambio de idioma afecta interfaz completa correctamente

- Modo accesibilidad funciona según especificaciones

- Pruebas de usabilidad realizadas con feedback positivo

### MÉTRICAS SPRINT 4

- Velocidad del equipo: 34 puntos

- Tasa de finalización: 98%

- Bugs reportados: 3 (todos resueltos)

- Feedback usuarios prueba: 4.0/5.0 promedio

### BURNDOWN CHART - Sprint 4

### Datos de Partida:

- Total de Horas Estimadas: 34 horas (Suma de S4-01 a S4-08).

- Duración: 10 días hábiles (17 oct - 31 oct).

- Contexto: Sprint de especialización técnica (RAG, i18n, accesibilidad).

Tabla de Datos:

Análisis:

Sprint con un obstáculo técnico significativo al inicio (integración ChromaDB), pero una vez superado, el equipo avanzó a un ritmo igual o mejor que lo ideal. La recuperación fue rápida y el cierre del sprint fue limpio, con un margen positivo. Muestra una excelente adaptación a nuevas tecnologías.

### IMPEDIMENT LOG - Sprint 4