# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva 4

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 30/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

SPRINT REVIEW - Sprint 4

Fecha: 31 de octubre de 2025
Asistentes: Jorge, Diego, Stakeholder Duoc UC

Demostración:

- RAG Avanzado: Se preguntó "Becas disponibles" y el asistente mostró la respuesta junto con la fuente ("Convocatoria Becas 2025-2, DAE").

- Multilenguaje Completo: Se cambió el idioma de la interfaz a Inglés y Francés en vivo, mostrando la traducción de todos los textos, incluidos los mensajes del sistema.

- Accesibilidad: Se activó el modo alto contraste y se ajustó el tamaño de texto al 150%, mostrando cómo la interfaz se adapta correctamente.

- Panel de Accesibilidad: Se mostró el botón flotante con opciones y su persistencia de configuración.

Feedback Recibido:

- Stakeholder Inclusión: "La implementación del modo alto contraste y ajuste de texto cumple con nuestras políticas iniciales de accesibilidad digital. Es un gran paso."

- Usuario de Prueba 1: "Cambiar a inglés fue útil para practicar el idioma. La traducción se ve profesional."

- Usuario de Prueba 2: "El botón de accesibilidad es fácil de encontrar. Me gustaría que recordara mi último modo usado por defecto."

Decisiones y Acuerdos:

- Validación: El sistema RAG con fuentes y el multilingüe son aprobados para uso piloto.

- Siguientes pasos: Se autoriza el Sprint 5 (Contenido Institucional), enfocado en llenar de información específica y validar con personal administrativo.

Métrica de Satisfacción: 4.0 / 5.0

RETROSPECTIVA - Sprint 4

Bien:

- Superamos una integración técnica compleja (ChromaDB) con investigación propia.

Mejorar:

- Subestimamos la curva de aprendizaje de ChromaDB.

- No probamos las traducciones con suficiente antelación.

Compromiso S5:

- Investigar y documentar nuevas librerías/tecnologías antes de estimar su implementación.