# Pestaña 1

Sprint BackLog 2

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 03/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

# Sprint 2: Setup Técnico básico

Fechas: 19 de septiembre - 3 de octubre 2025

### 📋 TAREAS COMPLETADAS

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Configuración FastAPI con endpoints básicos | Diego | Completado✅ | 8 |
| S2-02 | Implementación Docker para backend | Diego | Completado✅ | 6 |
| S2-03 | Setup React + TypeScript + Vite | Jorge | Completado✅ | 8 |
| S2-04 | Configuración Tailwind CSS | Jorge | Completado✅ | 4 |
| S2-05 | Instalación y configuración Ollama | Diego | Completado✅ | 4 |
| S2-06 | Endpoint API para consultas IA | Diego | Completado✅ | 6 |
| S2-07 | Integración básica Frontend-Backend | Ambos | Completado✅ | 10 |
| S2-08 | Demostración a stakeholders | Ambos | Completado✅ | 2 |
| S2-09 | Planificación detallada Sprint 3 | Ambos | Completado✅ | 2 |

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

- Backend responde correctamente en localhost:8000/docs

- Frontend básico funciona en localhost:3000

- IA responde a consultas simples mediante API

- Demostración funcionando aprobada por coordinadores

### MÉTRICAS SPRINT 2

- Velocidad del equipo: 34 puntos

- Tasa de finalización: 95%

- Bugs reportados: 2 (ambos resueltos)

- Satisfacción stakeholders: 4.2/5.0

BURNDOWN CHART - Sprint 2

Datos de Partida:

Total de Horas Estimadas: 50 horas (Suma de S2-01 a S2-09).

Duración: 10 días hábiles (19 sep - 3 oct).

Suposición: Sprint técnico complejo con posibles bloqueos en integraciones.

Tabla de Datos:

Análisis:

El equipo enfrentó dificultades técnicas iniciales (Docker, configuración) que crearon un desvío constante. Sin embargo, logró una fuerte recuperación en los últimos días, completando la integración y la demostración a tiempo. Muestra resiliencia.

### IMPEDIMENT LOG - Sprint 2