Sprint Planning

# Sprint 2: Setup Técnico básico

Fechas: 19 de septiembre - 3 de octubre 2025

Información básica

Sprint goal: Implementar la base técnica funcional con back-end, front-end y IA básica integrados

### HISTORIAS DE USUARIOS RELACIONADAS:

No hay historias de usuario relacionado a este sprint ya que el sprint 2 corresponde al funcionamiento técnico (FastAPI, Docker, front-end básico)

### TAREAS TÉCNICAS:

- Configuración de FastAPI con endpoints básicos

- Implementación de Docker para back-end

- Setup de React, TypeScript y Vite

- Configuración de Tailwind CSS

- Instalación y configuración de Ollama

- Endpoint API para consultas de la IA

- Integración básica de front-end & back-end

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Backend responde correctamente en localhost:8000/docs

- Frontend básico funciona en localhost:3000

- IA responde a consultas simples mediante API

- Demostración funcionando aprobada por coordinadores