# Pestaña 1

Sprint review y retrospectiva 2

Asistente Virtual “InA”

Fecha: 03/10/2025

Integrantes:

-Jorge Arias

-Diego Pinto

Sección: 006D

Profesor: Juan Alberto Gana Reyes

### SPRINT REVIEW - Sprint 2

Fecha: 3 de octubre de 2025
Asistentes: Jorge, Diego, Stakeholder Duoc UC

Demostración:

- Backend vivo: Se mostró localhost:8000/docs (Swagger UI de FastAPI) con endpoints operativos.

- Frontend básico: Se abrió localhost:3000 con una interfaz React simple, estilizada con Tailwind CSS.

- IA integrada: Desde la interfaz, se envió la consulta "¿Qué es Duoc UC?" y se mostró en pantalla la respuesta generada por el modelo Llama a través de Ollama.

- Infraestructura: Se explicó la contenerización con Docker y la arquitectura cliente-servidor desplegada localmente.

Feedback Recibido (Stakeholder Duoc UC):

- "La base técnica es sólida y bien estructurada. El hecho de que la IA corra localmente es una gran ventaja para la seguridad."

- "La interfaz es minimalista pero funcional. Para el siguiente sprint, esperamos ver más elementos de la identidad visual."

- Pregunta: "¿La demostración actual maneja ya datos institucionales reales de Duoc?"

Decisiones y Acuerdos:

- Aclarado: Se explicó que la IA aún está en su configuración base (modelo general). El Sprint 3 se dedicará a la ingesta de documentos institucionales reales (PDFs, reglamentos) para entrenar el modelo con conocimiento específico de Duoc.

- Prioridad confirmada: El stakeholder validó que la prioridad del Sprint 3 (chat con voz + documentos Duoc) es la correcta.

- Siguientes pasos: Se autoriza el inicio del Sprint 3 con el objetivo de tener un asistente que conozca de Duoc UC y sea accesible por voz.

Métrica de Satisfacción: 4.2 / 5.0

RETROSPECTIVA - Sprint 2

Bien:

- Docker y Ollama quedaron bien configurados.

- La demo final funcionó sin errores.

Mejorar:

- Los conflictos de puertos nos retrasaron.

- La estimación para la integración fue justa (no hubo buffer).

Compromiso S3:

- Crear un script de configuración de puertos para nuevos entornos.

- Asignar 1 hora extra a tareas de integración en estimaciones.